重庆三峡银行五里店中心机房（C区）综合网络集成系统工程网络设备

采购项目招标书

重庆三峡银行股份有限公司

2015年8月

目录

第一篇项目介绍	1

一、项目背景	1

二、项目目标	1

三、项目要求	1

第二篇技术需求	3

一、总体性要求	3

二、技术指标要求	3

第三篇商务条款	10

一、项目安排	10

二、保密条款	10

三、付款方式	11

四、测试和验收	11

五、售后服务和支持	12

六、文档和培训	12

第四篇投标人须知	14

一、投标费用	14

二、投标人资质	14

三、招标文件	14

四、投标	15

五、定标	17

第五篇投标文件	19

一、投标函	19

二、开标一览表	20

三、分项报价明细表(投标人自定义表格形式)	21

四、投标人承诺函	22

五、投标人法定代表人授权委托书	23

六、拟投入服务人员一览表	24

附件：服务水平协议	25

# 第一篇 项目介绍

## 一、项目背景

随着我行规模的扩大和业务的发展，近期经与重庆电信沟通拟新租赁五里店IDC机房面积41平方米，新增机柜28个。为满足新增租赁机房符合我行业务发展的需要，须对扩建机房实施综合网络集成系统工程。

## 二、项目目标

扩建机房新增网络设备采购及安装调试。

## 三、项目要求

（一）、此次采购的设备需能满足我行数据中心的高可用要求，确保设备电源、风扇等重要部件均有冗余设计；

（二）、确保所采购设备满足我行五里店中心机房在空间、供电、通风、制冷方面的基础环境要求；

（三）、此次采购的设备应与我行现有硬件设备兼容，可对现有资源池做平滑动态扩充，充分保护现有硬件投资；

（四）、保证所采购设备均为原厂正规渠道行货，供货商需获得针对重庆三峡银行五里店中心机房（C区）网络设备采购项目的原厂授权证明文件；

（五）、技术实施

此次中标厂商需完成本次项目关于网络方面的实施，并提供相应的不仅限于设备上架、设备布线、安装调试，按照项目组规划要求，设计并完成项目组所需求的网络架构优化调整。本项目实施中所需要的网线、尾纤、电源线等辅材由中标方提供。

（六）、售后服务要求

此次采购设备均需要提供原厂三年7*24的免费售后技术支持服务，包括不限于30分钟内故障响应，2小时到达现场， 8小时内现场更换备件。同时要求提供原厂售后服务承诺说明。

# 第二篇 技术需求

## 一、总体性要求

下列技术要求是对招标设备的关键性描述，投标人必须严格遵守：

- 先进性：技术选择考虑先进性，即采用业界先进的、主流技术来进行设计。

- 成熟性：采用成熟的技术及成熟产品和经过工程实践检验的先进技术。

- 开放性：系统采用开放的技术标准，为将来系统升级、集成或扩展出现打下基础。

- 标准化：系统采用标准化的设计和标准化的主流产品。

- 可扩展性：本工程设计充分考虑未来2年的发展，为将来的扩展留有余地。

- 安全性及可靠性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

## 二、技术指标要求

在本次投标中，投标人须保证所提供的硬件产品至少能达到下列相关指标要求，并在不影响应用运行和改变系统架构前提下，能平滑过渡升级支撑未来2-3年设备性能需求。

- 千兆交换机，25台（提供三年原厂质保和服务）,其中生产交换机16台，网管接入交换机9台，网管汇聚交换机2台。

- 网管防火墙扩容接口卡用于接入扩容的汇聚交换机，网管防火墙Juniper--SRX650（2台）扩容2块千兆16个电口的接口卡。

◆生产交换机

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| ★背板带宽 | 160Gbps |
| ★包转发率 | 101.2Mpps |
| ★冗余电源 | 支持并配置内置双电源 |
| ★端口聚合 | 支持手工聚合 |
| ★接口类型 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口; 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 32个多模千兆LC型光模块 |
| ★DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 、DHCP Server 支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| ★产品成熟度 | 为保证产品为成熟商用产品，要求提供工信部入网许可证，首次入网许可时间大于3年，能提供3个以上（含3个）城商行或农信联地方性银行（省级或省会）及以上总行应用案例 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN（4K个） |
| MAC地址表 | 支持4K MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| QOS/ACL | 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置， 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 |
| ★镜像 | 支持端口镜像N：1 支持本地和远程端口镜像 |
| ★安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持端口MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持IP+MAC+端口的绑定 |
| ★设备管理 | 支持SNMP，WEB网管 支持命令行接口（CLI），Telnet，SSH,Console口进行配置 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 |
| ★堆叠功能 | 可堆叠 ，提供16根专用堆叠线缆 |
| 数量 | 16台 |

◆网管接入交换机

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| ★背板带宽 | 32Gbps以上 |
| ★交换容量 | 368Gbps |
| ★包转发率 | 168Mpps |
| ★冗余电源 | 支持并配置内置双电源 |
| ★端口聚合 | 支持最多128个聚合组，每组支持最多8个GE |
| ★接口类型 | 48个10/100/1000 Base-T以太网端口; 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 18个多模千兆LC型光模块 |
| ★DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 、DHCP Server 支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| ★产品成熟度 | 为保证产品为成熟商用产品，要求提供工信部入网许可证，首次入网许可时间大于3年，能提供3个以上（含3个）城商行或农信联地方性银行（省级或省会）及以上总行应用案例 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN（4K个） |
| MAC地址表 | 支持32K MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| QOS/ACL | 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 |
| ★镜像 | 支持端口镜像N：4 支持本地和远程端口镜像 |
| ★安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持端口MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持IP+MAC+端口的绑定 |
| ★设备管理 | 支持SNMP，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 |
| ★堆叠功能 | 可堆叠 |
| 数量 | 9台 |

◆网管汇聚交换机

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| ★背板带宽 | 32Gbps以上 |
| ★交换容量 | 368Gbps |
| ★包转发率 | 168Mpps |
| ★冗余电源 | 支持并配置内置双电源 |
| ★端口聚合 | 支持最多128个聚合组，每组支持最多8个GE |
| ★接口类型 | 24个1000Base-X SFP千兆以太网端口； 32个多模千兆LC型光模块 4个GE千兆电模块 |
| ★DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 、DHCP Server 支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| ★产品成熟度 | 为保证产品为成熟商用产品，要求提供工信部入网许可证，首次入网许可时间大于3年，能提供3个以上（含3个）城商行或农信联地方性银行（省级或省会）及以上总行应用案例 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN（4K个） |
| MAC地址表 | 支持32K MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| QOS/ACL | 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 |
| ★镜像 | 支持端口镜像N：4 支持本地和远程端口镜像 |
| ★安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持端口MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持IP+MAC+端口的绑定 |
| ★设备管理 | 支持SNMP，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 |
| ★堆叠功能 | 可堆叠 |
| 数量 | 2台 |

# 第三篇 商务条款

## 一、项目安排

合同正式签订后5个工作日内供货。

## 二、保密条款

（一）、保密范围

中标人工程师在维护过程中接触到的招标人系统软件的相关信息及其他经营管理信息。

（二）、保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

## 三、付款方式

（一）交货：合同正式签订后5个工作日内供货。

（二）交货及实施地点：招标人指定地点。

（三）付款方式：

实施费用根据工作进度及阶段验收成果进行支付，付款方式为: 合同签订后，该项目实施完成壹个月后，经发标方验收合格后付合同总额的70%，正式运行三个月后，由发标方组织进行最终验收，验收合格后付合同总额的20%。最终验收一年后付合同总额的10%。

## 四、测试和验收

（一）测试验收的范围

测试验收的范围为：项目整体集成实施完毕，终验前最终确认的所有需求（包含但不限于所供设备的功能、性能、安全、高可用、扩展性等方面的需求）。

（二）测试验收的组织

1、中标人负责编制具体测试方案，交由招标人审核通过后组织进行设备的各项测试验证，并出具测试验证报告。

2、招标人牵头成立验收小组，验收小组成员应由包括行业专家及中标人等有关人员组成，负责对项目建设进行验收。中标人拟定验收方案，经验收小组同意后，由验收小组组织验收。

3、在测试验收过程中，出现严重缺陷或质量问题时，验收小组可以决定暂停所有测试，直至缺陷和问题得到纠正。

## 五、售后服务和支持

在维保期内，中标人必须对所有供货设备免费提供定期的预防性维护和临时性紧急维修服务。中标人必须要有在30分钟内对用户提出的临时性紧急维护要求做出回应，并派出工程师进行现场支持的承诺，保证系统整体中断服务时间小于0.5小时，年系统可用率达到99.98%。

服务和支持的范围：

·设备的安装、部署和调试；

·项目的验收测试；

·相关技术培训（包括在项目现场或指定培训地点，中标人就设备及配套软件的安装、调试、运行、维护对本行人员进行充分的培训，直至我行人员能熟练进行维护）；

·相应的售后服务；

·投标人在投标文件中需对以上相关内容中进行阐述并做出相应承诺。

## 六、文档和培训

（一）文档

1、文档范围

包括中标人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等。项目验收后由中标人向招标人提供。

2、文档包括并不限于如下内容

  - 设备详细配置清单

  - 设备安装、调试文档

  - 设备日常运维管理手册

  - 设备硬件故障应急处置手册

  - 设备测试验收报告

  - 中标人需要提供的售后服务体系和服务承诺文件

3、要求

中标人提供的文档要保持完整性和准确性。中标人至少免费提供一式三套完整的文档硬拷贝和一式两份完整的文档电子拷贝(光盘和U盘)。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

（二）培训

|  | 培训项目 | 培训对象 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备日常维护管理操作培训 | 运维用户 | 面向内部用户的系统功能操作培训，用户能熟练使用并进行日常维护 |

      - 中标人应根据系统开发、安装调试和投入使用情况安排相关培训。

      - 要求所有培训在招标人指定地点进行。

      - 中标人必须为所有被培训人员提供培训用的文字资料和讲义等相关用品，还应提交2套光盘演示资料，以便招标人进行电化教学。

# 第四篇 投标人须知

## 一、投标费用

投标人参与本招标项目时，一切与投标有关的费用均由投标人自理。

## 二、投标人资质

投标人应具备承担招标项目的能力，具体符合下列条件：

（一）、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）、具有履行合同所必须的设备和相应的专业技术服务能力；

（三）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（四）、具备所投标设备的原厂商针对本项目投标授权函、售后服务承诺；

（五）、投标人注册资金要求人民币1000万元（含）以上；

## 三、招标文件

招标采购单位对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 四、投标

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2、投标文件的组成：

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，它包括：

    - 投标函；

    - 开标一览表；

    - 分项报价明细表；

    - 投标人基本情况介绍；

    - 投标硬件及软件的技术性能、技术指标介绍；

    - 商务条款差异表；

    - 投标人承诺函；

    - 服务等级协议（SLA）；

    - 投标人法定代表人授权委托书；

    - 加盖鲜章的投标人企业营业执照复印件（年检章应清晰，未按规定年检的无效）；

    - 加盖鲜章的投标人税务登记证（国、地税）复印件；

    - 加盖鲜章的投标人组织机构代码证复印件；

    - 投标人业绩证明文件复印件（中标通知书或者合同）；

    - 投标人近三年的财务报表

    - 项目实施方案（包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）；

    - 售后服务方案；

    - 培训计划；

3、投标有效期：投标有效期应为投标截止日期后30天内。

4、投标文件的份数和签署

1）投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份。

2）投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字或加盖单位骑缝章。报价表均应由投标人授权代表签名并加盖投标人公章。

3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处由法人或法人授权代表签字确认。

4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5、投标报价

1）投标人应严格按照《投标文件格式》的“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2）投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以“开标一览表”内容为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3）本项目只接受一个投标方案，投多个方案的将作为无效投标。

4）“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、实施费用等产品模块名称及价格。

6、投标文件的递交

1）投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均采用订本式装订成册，用牛皮纸袋密封。密封袋上注明项目名称、投标人名称地址、及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章。

2）如果未按上述规定进行密封和标记，投标无效。

7、无效投标

投标人或其投标文件发生下情况之一者，视为无效投标：

1）投标文件逾期送达；

2）投标文件未密封；

3）不具备招标文件规定的资格要求或超出营业范围的投标；

4）投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写或出现多个投标方案；

5）投标货物数量、技术参数或商务承诺达不到招标文件的要求；

6）投标函及报价表未按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

7）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

8）投标人不符合第三篇第二条“投标人资质”中所要求的资质条件；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件。

## 五、定标

1、定标原则

采购人和评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商，如中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人和评标委员会可以确定依次其后的候选供应商为中标供应商，以此类推。

2、不承诺最低价格中标。

3、中标通知书

1）投标有效期内，招标机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

2）招标机构在发出《中标通知书》的同时，应将招标结果通知所有未中标的投标人。

3）《中标通知书》是签订合同的书面依据。

4、废标条款

出现以下情况之一的，应予废标。

    - 不满足第二篇商务条款的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人提供的技术指标不满足标书要求的；

    - 符合招标人认定的其他废标条件的；

# 第五篇 投标文件

## 一、投标函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到（招标项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应及技术服务，投标总价为人民币小写：，人民币大写：。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本一份，副本三份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供招标文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中标的唯一条件。

投标人（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：

年月日

## 二、开标一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  | 投标总价 单位（万元） | 交货期 | 交货地点 |
|  |  | 小写： |  |  |
| 大写：人民币 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：法人授权代表：

（公章）（签章）

年月日

有关说明：

- 开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

## 三、分项报价明细表(投标人自定义表格形式)

需包含：明细及价格、实施服务费。

## 四、投标人承诺函

项目名称：

日期：

致：（甲方名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定重新更换，并承担相应的经济责任。

3、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

投标人公章：

## 五、投标人法定代表人授权委托书

项目名称：

日期：

致：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址。

（投标人法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：投标人法定代表人签名：

职务：职务：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

## 六、拟投入服务人员一览表

| 在本项目中拟担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 在本项目中拟投入时间 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人可根据项目要求、实际情况及自身状况进行调整填写。

法定代表人或其委托代理人：（签名）

投标人：（盖公章）

日期：

# 附件：服务水平协议

包括但不限于以下内容，签订项目合同时由双方确认量化考核参数：

1)	项目服务范围与内容完成率

邀标人将根据本邀标书中的“项目实施要求”评估投标人的项目完成情况。

2)	项目交付物的及时性和质量

投标人须根据双方确认的项目交付物清单提交项目交付物，邀标人对根据项目交付物的提交及时性和质量进行评估。

3)	项目计划执行准确率

邀标人将根据项目实施计划对投标人所管理项目实施进度的控制进行量化评估。

4)	项目成员的服务满意度、人员更换率

投标人应明确项目组成员的角色和承担的职责，确保项目组成员的信息与资质真实、有效，并承诺未征得邀标人书面同意的情况下不得更换投标文件中所列的项目组成员。邀标人不接受远程办公，所有咨询项目组成员须在邀标人指定地点办公，遵守邀标人的相关管理制度和要求。

邀标人有权将于项目全程对咨询项目组人员进行考核，达不到邀标人要求的将要求替换。如进行人员替换后仍无法达到邀标人要求，或项目组成员更换比例较高时，邀标人将有权终止项目，并要求投标人。

5)	需求响应及时率

投标人应对邀标人在项目实施过程中提出的要求及时进行响应和回复。

6)	报告及时率、准确率

投标人应建立项目报告机制，包括但不限于：常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

7)	知识产权与第三方索赔

邀标人将对投标人在项目实施过程中的是否发生知识产权纠纷和第三方索赔事件进行评估。

如无特殊说明，项目实施过程中产生、加工、交互的一切项目信息、资料和知识产权均归邀标人所有。未经邀标人事先书面同意，投标人不得将前述属于邀标人知识产权的全部或部分转让给任何第三方，也不得进行任何形式的复制、改编、编译或衍生开发或者许可他人使用。

投标人应承诺在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档无任何知识产权问题，如果因此而产生纠纷、第三方索赔或其他问题，投标人要负责承担全部赔偿责任和所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、邀标人支付的律师费、差旅住宿费、公证费、鉴定费、调解费及仲裁裁决、法院判决或调解协议中由邀标人承担的赔偿金）。

8)	安全与保密要求

邀标人将对投标人在项目实施过程中的安全、保密情况进行评估。

投标人承认本项目涉及的技术资料和技术秘密为邀标人所有，邀标人将其对投标人进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。投标人应对本项目涉及的技术资料和技术秘密采取保密措施，未经邀标人的书面同意，投标人不得将本项目所涉及的技术秘密和资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关项目内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。若无特别声明，投标人对于保密信息的保密义务为无限期保密。

9)	合规管理的配合度

投标人应遵从法律法规、邀标人内部管理制度及监管政策的要求，应当满足邀标人业务连续性目标的要求，应配合邀标人的内、外部审计机构及银行业监管机构检查，并针对检查的问题及时做出整改。

10)	分包与转包

投标人不得将项目转包和变相转包、部分分包给第三方。

11)	技术辅导与培训

投保人应指导邀标人梳理IT项目分析、设计、开发、测试、投产、运维阶段以及项目全程的管理流程，协助完善邀标人各相关规范、模板，为邀标人未来的IT项目实施打造样板、积累经验。